| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金使用情况对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年1-6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |  |  |  |  |
| 募集资金总额 |  |  |  |  | 389,790,000.00 |  | 本报告期投入募集资金总额 |  |  |  |  |  | 11,055,420.88 |  |  |
| 变更用途的募集资金总额 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  |  | 183,309,832.96 |  |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  |  | 12.83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） |  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 |  | 是否达到预计效益 |  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 莫高国际酒庄项目 |  |  | 64,050,000.00 | 114,050,000.00 | 114,050,000.00 | 2,886,358.94 | 109,404,696.32 | -4,645,303.68 | 95.93% | 分期实施 |  |  | 否 |  | 无 |
| 葡萄酒营销网络建设项目 |  |  | 187,828,000.00 | 187,828,000.00 | 187,828,000.00 | 5,973,913.06 | 36,383,139.84 | -151,444,860.16 | 19.37% | 分期实施 |  |  | 否 |  | 无 |
| 新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 |  |  | 137,912,000.00 | 87,912,000.00 | 87,912,000.00 | 2,195,148.88 | 37,521,996.80 | -50,390,003.20 | 42.68% | 分期实施 |  |  | 否 |  | 无 |
| 合计 |  |  | 389,790,000.00 | 389,790,000.00 | 389,790,000.00 | 11,055,420.88 | 183,309,832.96 | -206,480,167.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |  |  |  |  |  | 本报告期末募集资金专户余额为223,692,591.86 元。其中募投项目尚未使用206,480,167.04元，募投项目使用自有资金2,577,283.48元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额14,635,141.34元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况 |  |  |  |  |  | 无其他使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |